苏  州  政  府  采  购

招   标   文   件

标    号：SZCH2018-Y-G-007

采购单位：苏州工业园区国土环保局

采购内容：苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商、

苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商

采购类别：服务类

苏州诚和招投标咨询有限公司

二○一八年三月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商、苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商 |
| 2 | 标段划分：2个标段 |
| 3 | 投标有效期自投标截止日起六十天（日历日） |
| 4 | 保证金： □不需提交，采购文件中有关保证金的规定均不适用。 需提交：第一标段：人民币壹拾伍万元整 第二标段：人民币陆万元整 收款单位：苏州诚和招投标咨询有限公司 银行账号：75010122000984145 开户银行：宁波银行苏州分行 注：各投标人请在递交投标保证金，填写银行单据时必须注明招标文件编号。投标保证金不接受现金形式。 保证金查询电话：0512-65161790 |
| 5 | 质疑：可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：苏州诚和招投标咨询有限公司 联系电话及地址详见采购公告。 |
| 6 | 投标文件 正本份数为一份 副本份数为三份 |
| 7 | 开标信息 投标文件递交时间：2018年4月12日9：00-9：30整 投标截止时间：2018年4月12日9：30时整 开标时间：2018年4月12日9：30时整 投标及开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心 投标及开标地址：苏州工业园区旺敦路168号市场大厦2楼 |
| 8 | 服务费收费标准： 领取中标通知书时中标单位向采购代理机构一次性付清。 收费标准： 第一标段：共捌万捌仟捌佰元整，由各中标单位平均分摊支付。 第二标段：共壹万壹仟壹佰元整，由各中标单位平均分摊支付。 收款单位：苏州诚和招投标咨询有限公司 银行账号：831-41226013-46 开户银行：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行 供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料，具体要求详见第二章投标人须知。 |
| 9 | 苏州工业园区政府采购监督电话：0512-66681170 |

总目录

第一章 投标邀请函	1

第二章 投标人须知	1

第三章 投标文件格式	1

第四章 招标书	1

第五章 合同主要条款	1

第六章 评分标准	1

# 第一章 投标邀请函

:

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州工业园区国土环保局的委托，就其所需的苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商、苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、采购编号：SZCH2018-Y-G-007

二、招标内容

1、项目名称：苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商、苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商。

2、项目期限：两年。

3、采购需求：详见第四章《招标书》。

4、标段划分及中标单位数量：

（1）标段划分：本项目共分为两个标段。

| 标段号 | 标段内容 |
| --- | --- |
| 一标段 | 苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商 |
| 二标段 | 苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商 |

（2）第一标段确定8家服务定点供应商，第二标段确定3家服务定点供应商。排名名次按评标总得分由高到低进行排名，如出现有评标总得分相同的，以投标报价得分较高者优先排名，如果投标报价得分也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先排名次序。第一标段排名在前8位的投标人作为中标候选人，第二标段排名在前3位的投标人作为中标候选人。

如递交投标文件并实质性响应采购文件的供应商数量（N）小于或等于拟采购的供应商数量，则实际采购的供应商数量为N-2家。若本次招标第一标段中标单位不足8家，第二标段中标单位不足3家，剩余数量均不再重新采购。

（3）投标人可以根据要求选择其中部分或全部标段进行投标，但每一投标人不能重复投同一个标段，所投标段于报名时确认，确认后不再变更。

（4）本次招标每个投标人的累计中标标段数量最多不得超过一个。若投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过1个，则依开标顺序（按标段划分顺序，先开第一标段，再开第二标段），按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名名次高的投标人获得中标资格。

5、本项目采购预算金额：

人民币（大写）：贰仟伍佰万元整

人民币（小写）：￥25000000.00元

其中：

第一标段：苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商

人民币（大写）：贰仟贰佰万元整

人民币（小写）：￥22000000.00元

场地调查及环境风险评估费用分为调查风险评估、采样、检测三个部分。

第一部分：投标单位根据下表中调查和风险评估部分单个项目的行业和面积的费用为基准报下浮率。

调查风险评估部分费用标准

| 行业类型 | 初步调查费（万元） |  |  |  |  | 详细调查费（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5ha以下 | 0.5-1ha | 1-3ha | 3-5ha | 5 ha以上 | 0.5ha以下 | 0.5-1ha | 1-3ha | 3-5 ha | 5 ha以上 |
| 危废处置、化工 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 医药、电子、表面处理 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 其他 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |

第二部分：投标单位根据下表中采样部分项目的单价为基准报下浮率。

采样部分费用标准

| 项目 | 单价（元/米） |
| --- | --- |
| 土壤样 | 180 |
| 地下水样 | 380 |

第三部分：投标单位根据下表中检测部分项目的单价为基准报下浮率。

检测部分费用标准

| 序号 | 项目 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 土壤样 |  |  |
| 1 | VOC | 600 |
| 2 | SVOC | 750 |
| 3 | 有机磷 | 450 |
| 4 | 有机氯 | 450 |
| 5 | 多氯联苯 | 450 |
| 6 | 重金属 | 80 |
| 7 | 六价铬 | 100 |
| 8 | 有机物全扫 | 1,600 |
| 9 | pH | 60 |
| 10 | PID和XRF扫描 | 50 |
| 地下水样 |  |  |
| 1 | VOC | 600 |
| 2 | SVOC | 750 |
| 3 | TPH | 600 |
| 4 | 重金属 | 80 |
| 5 | 六价铬 | 100 |
| 6 | 有机物全扫 | 1,600 |
| 7 | pH | 30 |
| 8 | 硫酸盐 | 60 |
| 9 | 氯化物 | 70 |
| 10 | 挥发酚 | 60 |
| 11 | 高锰酸盐指数 | 60 |
| 12 | 硝酸盐 | 60 |
| 13 | 亚硝酸盐 | 60 |
| 14 | 氨氮 | 60 |
| 15 | 氰化物 | 60 |
| 16 | 溶解性固体 | 60 |

第二标段：苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商

人民币（大写）：叁佰万元整

人民币（小写）：￥3000000.00元

投标单位根据下表中单个项目的面积对调查和风险评估监理费用为基准报下浮率。

场地环境调查及风险评估监理费用标准

| 1ha以下 | 1-3ha | 3ha以上 |
| --- | --- | --- |
| 5万元/个 | 5.5万元/个 | 6万元/个 |

三、招标文件发售信息

出售时间：招标公告发布之日起至2018年3月28日，上午9：00--11：00，下午13:30—16:00（节假日除外）

出售地点：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

出售方式：现场或邮寄出售（除法规规定的特殊情形外，售出后概不退回）。以邮寄方式购买招标文件的，潜在投标供应商须经采购代理公司确认报名合格后汇款，否则报名费用不予退还；因邮寄而导致报名资料的原件、复印件等相关文件的遗失等责任与采购人或采购代理机构无关，由报名单位自行承担。

售    价：每套300元，如需邮寄另加50元特快专递费。

标书款汇款地址：苏州市竹辉路477号

账户名：苏州诚和招投标咨询有限公司

汇款银行及账号：上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行

(账号：831-41226013-46)

报名咨询电话：0512-65196851

购买招标文件汇款咨询电话：0512-65161790

报名时须提供报名单位《营业执照》副本复印件并留存（需加盖报名单位公章）。

四、开标信息

投标文件递交时间：2018年4月12日9：00-9：30整

投标截止时间：2018年4月12日9：30时整

开标时间：2018年4月12日9：30时整

投标及开标地点：苏州工业园区公共资源交易中心

投标及开标地址：苏州工业园区旺敦路168号市场大厦2楼

五、联系方式

采购单位

名    称：苏州工业园区国土环保局

地    址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦

联 系 人：江宁

联系电话：0512-66680517

采购代理单位

名    称：苏州诚和招投标咨询有限公司

地    址：苏州市竹辉路477号咨询大厦二楼

电    话：0512-65161791

传    真：0512-65262733

邮政编码：215007

联 系 人： 张雯雯

苏州工业园区政府采购监督管理电话：0512-66681170

六、公告期：本招标文件公告期为公告之日起五个工作日。

# 第二章 投标人须知

A说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于苏州诚和招投标咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州诚和招投标咨询有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

B投标人

3.合格投标人的一般条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格投标人的特殊条件

4.1投标人代表必须是投标单位正式员工（投标文件中须提供投标单位为其缴纳的2017年9月至2018年2月社保证明复印件）。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标（本项目不接受联合体投标）

C招标文件的说明

8.招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人购买招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买招标文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充文件（更正公告）不是直接从采购代理机构处购买获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.招标文件的澄清

9.1投标人在购买招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有购买招标文件的投标人。

10.招标文件的修改

10.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行修改。

10.2采购人或采购代理机构对招标文件的修改，将以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以苏州政府采购网发布的内容为准。

11.投标答疑

11.1勘察现场：

11.1.1根据自身投标需要，投标人对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.1.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复，答疑的副本将提供给所有获得招标文件的投标人。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由采购人或采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D投标文件说明

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

- 14.投标文件的组成

14.1投标书一（报价部分）(格式见第三章)：

14.1.1投标函；

14.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

14.2投标书二（资格及技术部分）：

14.2.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.2.2授权委托书（如有授权）；

14.2.3投标人情况表（格式见第三章）；

14.2.4投标人《营业执照》副本复印件；

14.2.5投标人法定代表人身份证复印件；投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.2.6具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

14.2.7投标人证明其满足合格投标人特殊条件的证书、证明、文件等资料；

14.2.7.1投标人代表必须是投标单位正式员工（投标文件中须提供投标单位为其缴纳的2017年9月至2018年2月社保证明复印件）；

14.2.8针对所投标段详细的服务实施方案说明与描述，包括服务计划、人员配备方案、服务响应方案、质量保证、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等）（格式第三章）；

14.2.9《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式第三章）；

14.2.10《项目组人员一览表》（格式第三章）；

14.2.11固定办公场所的相关产权证明材料复印件或承诺书；

14.2.12企业内部建制和管理状况（包括企业内部组织机构图、企业内部工作流程图、企业内部质量控制制度、保密管理制度、企业内部业务档案管理制度、企业内部人事管理制度、企业内部财务管理制度）；

14.2.13《2015年至今已完成项目业绩情况表》（格式第三章）；

14.2.14其它有关资格证明文件：

14.2.14.1其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料；

14.2.14.2《中小企业声明函》。

注1：投标人必须提交上述14.1.1—14.2.12款规定的资料。否则，投标文件将因未实质响应招标文件而被拒绝；投标人所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

注2：投标书二（资格及技术部分）中不得出现投标价格。

14.3投标文件由14.1、14.2款规定的内容共同组成。

14.4投标人需在递交投标文件的同时，另行递交一份投标授权资料，该资料包含如下内容：

14.4.1投标人《营业执照》副本复印件；

14.4.2授权委托书（如有授权）复印件；

14.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.4.4投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

14.4.5投标人投标保证金退回账号（包含“开户行名称”、“账号”、开户名（即投标人全称））。

上述14.4项资料除在投标文件中制作装订外，另行复印一份并单独装订成册，无需密封包装。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）应分别装订成册。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.3投标人必须按所投标段（若划分）分别单独制作投标文件。

15.4投标文件须分别编写目录及页码。

15.5投标文件封面须写明采购编号、投标人名称、标段号（若有）等内容。

16. 投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括投标人服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人须综合考虑可能影响价格的各项因素。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《开标一览表》中的全部货物和服务计算下浮率。《开标一览表》中的每一单项均应计算并填写下浮率，并由法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人或采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低报价不能作为中标的保证。

17.投标保证金

17.1投标人交纳的投标保证金必须于投标截止时间前，以投标人的名义，按前附表规定的金额及以下条款的规定，缴纳至招标文件指定账户（银行转账或网上银行支付至保证金账户）。采购代理机构将仅对投标保证金在投标截止时间前款项已到达指定账户的投标人开据“投标保证金收据”。

17.2投标保证金缴纳账户详见前附表。

注：各投标人请在递交投标保证金，填写银行单据时必须注明所投项目标号；不接受现金解缴方式。

17.3未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购代理机构有权拒绝其投标文件。

17.4未中标的投标人的投标保证金，将在购代理机构发出中标通知书后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。中标人的投标保证金将在采购人与中标单位签订的合同生效后五个工作日内由采购代理机构凭收据予以退还（无息）。

17.5发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

17.5.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；

17.5.2投标人串通投标、行贿或投标文件中含有故意的虚假陈述；

17.5.3中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的；

17.5.4中标单位不按本须知相关条款规定缴付代理服务费的；

17.5.5投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

18.投标文件的有效期

18.1自投标截止日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

18.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第17条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金仍予以退还。

19.投标文件的份数和签署

19.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。并提供一份电子档的投标文件。

19.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权代理人在招标文件要求处，亲自签署或盖章，并加盖公章。若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人或采购代理机构指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字证明。

E投标文件的递交

20.投标文件的密封及标记

20.1投标人应将全部投标文件〔含投标书一（报价部分）、投标书二（资格及技术部分）及认为有必要提交的其他资料〕进行密封。密封带的封皮上写明采购编号、标段号、采购人或采购代理机构名称、招标项目名称、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。在封口处应有投标人法定代表人或其授权代理人的签字或盖章，并加盖投标人印章。

20.2投标人若投多个标段的，应分标段分别对投标文件进行密封。

20.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构将不承担投标文件提前开封的责任并有权拒绝接受其投标文件。

21.投标截止时间

21.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表规定的投标地点。

21.2采购人或采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购人或采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间以后送达的投标文件，采购人或采购代理机构拒绝接收。

21.4在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但采购人或采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或收到该撤回的书面通知。投标人撤回投标的，原投标文件采购人或采购代理机构将予以退还。

22.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购人或采购代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明采购编号)”和“开标时启封”字样。

22.3撤回投标应以书面形式在投标截止时间前通知采购人或采购代理机构。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权代理人签署并加盖投标人单位公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达采购人或采购代理机构或邮电到达日戳为准。

22.4开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。

F开标和评标

23.开标

23.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人、投标人代表及有关方面代表参加。

23.2参加开标的法定代表人或代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席开标会议，并在向公证员提交投标文件时出示投标保证金收据（原件）。未向公证员出示投标保证金收据（原件）的，采购人或采购代理机构有权拒绝接受其投标文件。

23.3开标时由投标人或其推选的代表查验投标文件密封标志情况，确认无误后采购人或者由采购代理机构工作人员当众拆封唱标。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，采购代理机构将做唱标记录。投标人代表及相关工作人员应在唱标记录上签字确认。

23.5投标人法定代表人或授权代理人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

23.6开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.评标委员会或评标小组

24.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建。

24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评审报告的起草；

24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.3.6配合采购人或采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人或采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1开标后，评标委员会在初审过程中有权拒绝有下列情况之一的投标文件：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2与招标文件有重大偏离；

26.1.3投标人拒绝修正错误；

26.1.4投标人的报价是选择性的；

26.1.5投标人的报价只投了部分内容；

26.1.6投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.7其他被评标委员会认定无效的情况。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.3评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知27.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.5.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

26.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。

28.废标

28.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

28.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

29.投标文件的评价和比较

29.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

29.2评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低进行排名，如出现有评标总得分相同的，以投标报价得分较高者优先排名，如果投标报价得分也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先排名次序。第一标段排名在前8位的投标人作为中标候选人，第二标段排名在前3位的投标人作为中标候选人。

如递交投标文件并实质性响应采购文件的供应商数量（N）小于或等于拟采购的供应商数量，则实际采购的供应商数量为N-2家。若本次招标第一标段中标单位不足8家，第二标段中标单位不足3家，剩余数量均不再重新采购。

本次招标每个投标人的累计中标标段数量最多不得超过一个。若投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过1个，则依开标顺序（按标段划分顺序，先开第一标段，再开第二标段），按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名名次高的投标人获得中标资格。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1投标者的资信情况和履约能力；

29.2.2投标者提供的其他优惠条件；

29.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G授予合同

30.中标单位的确认

30.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位。

30.2经评标委员会评审并确定中标单位后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。各投标人如对公告结果有异议，应在中标公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，同时该质疑应有投标人法定代表人或参加投标的代理人签署。采购代理机构将在收到经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标人未在中标公告期满后七个工作日内向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署，采购代理机构有权对该质疑不予答复。

31.合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

32.中标通知书

32.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

32.2中标通知书将成为合同的组成部分。

32.3采购人或采购代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

33.合同的签订

33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代理人与甲方代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

H其他事项

34.代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2中标单位如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将不予退还其投标保证金，并保留诉讼的权利。

34.3缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。[注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。]

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

34.4请中标单位将开票信息以Word文档格式发送至邮箱：2187437752@qq.com。中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

35.监督和公证

36.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

36.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人的补充不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                 （投标人名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州诚和招投标咨询有限公司组织实施的编号为 SZCH2018-Y-G-    号的招标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 2、投标函

投标函

苏州诚和招投标咨询有限公司 ：

我们收到贵公司 SZCH2018-Y-G-    号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括投标人服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件（更正公告）(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起六十 天。

5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意投标人须知中关于不予退还投标保证金的规定。

10、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费。

11、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：									联系人：

地址：									邮政编码：

联系电话：								传真：

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 3、开标一览表

开标一览表

第一标段  调查及风险评估部分

| 行业类型 | 初步调查费（万元） |  |  |  |  | 详细调查费（万元） |  |  |  |  | 下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5ha以下 | 0.5-1ha | 1-3ha | 3-5ha | 5 ha以上 | 0.5ha以下 | 0.5-1ha | 1-3ha | 3-5 ha | 5 ha以上 |  |
| 危废处置、化工 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |  |
| 医药、电子、表面处理 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |  |
| 其他 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |  |

第一标段 采样部分

| 项目 | 单价（元/米） | 下浮率 |
| --- | --- | --- |
| 土壤样 | 180 |  |
| 地下水样 | 380 |  |

第一标段 检测部分

| 土壤样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价（元） | 下浮率 |
| 1 | VOC | 600 |  |
| 2 | SVOC | 750 |  |
| 3 | 有机磷 | 450 |  |
| 4 | 有机氯 | 450 |  |
| 5 | 多氯联苯 | 450 |  |
| 6 | 单金属 | 80 |  |
| 7 | 六价铬 | 100 |  |
| 8 | 有机物全扫 | 1,600 |  |
| 9 | pH | 60 |  |
| 10 | PID和XRF扫描 | 50 |  |
| 地下水样 |  |  |  |
| 1 | VOC | 600 |  |
| 2 | SVOC | 750 |  |
| 3 | TPH | 600 |  |
| 4 | 单金属 | 80 |  |
| 5 | 六价铬 | 100 |  |
| 6 | 有机物全扫 | 1600 |  |
| 7 | pH | 30 |  |
| 8 | 硫酸盐 | 60 |  |
| 9 | 氯化物 | 70 |  |
| 10 | 挥发酚 | 60 |  |
| 11 | 高锰酸盐指数 | 60 |  |
| 12 | 硝酸盐 | 60 |  |
| 13 | 亚硝酸盐 | 60 |  |
| 14 | 氨氮 | 60 |  |
| 15 | 氰化物 | 60 |  |
| 16 | 溶解性固体 | 60 |  |

第二标段

| 1ha以下 | 1-3ha | 3ha以上 | 下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5万元/个 | 5.5万元/个 | 6万元/个 |  |

注：报价应包括投标人服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

第   标段

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件要求，所提供的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投服务要求详细描述和说明的替代。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

第   标段

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 6、服务实施方案说明与描述

第   标段

提示：投标单位针对所投标段详细的服务实施方案说明与描述，包括服务计划、人员配备方案、服务响应方案、质量保证、紧急情况及突发事件处理方案、安全措施等；

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

- 7、项目组人员一览表

项目组人员一览表

第   标段

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、2015年至今已完成项目业绩情况表

2015年至今已完成项目业绩情况表

第   标段

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注（注明是否有业主反馈意见） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：提供材料详见第六章评分标准。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、资格证明文件

- (1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本单位愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本单位所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本单位愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标方）法定代表人（签字或盖章）：

投标方（单位盖章）：

年	 月 	日

- (2)、投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2017年 万元 |  |
| 实现利润 | 2017年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

- （3）、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购人名称）单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动：

A、提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务；

B、提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（请在上述A、B项中进行选择打勾）

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

# 第四章 招标书

招 标 书

苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州工业园区国土环保局的委托，就其所需的苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商、苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。

一、招标编号：SZCH2018-Y-G-007

二、项目概况及要求：

1、标段划分及中标单位数量：

（1）标段划分：本项目共分为两个标段。

| 标段号 | 标段内容 |
| --- | --- |
| 一标段 | 苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商 |
| 二标段 | 苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商 |

（2）第一标段确定8家服务定点供应商，第二标段确定3家服务定点供应商。排名名次按评标总得分由高到低进行排名，如出现有评标总得分相同的，以投标报价得分较高者优先排名，如果投标报价得分也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先排名次序。第一标段排名在前8位的投标人作为中标候选人，第二标段排名在前3位的投标人作为中标候选人。

如递交投标文件并实质性响应采购文件的供应商数量（N）小于或等于拟采购的供应商数量，则实际采购的供应商数量为N-2家。若本次招标第一标段中标单位不足8家，第二标段中标单位不足3家，剩余数量均不再重新采购。

（3）投标人可以根据要求选择其中部分或全部标段进行投标，但每一投标人不能重复投同一个标段，所投标段于报名时确认，确认后不再变更。

（4）本次招标每个投标人的累计中标标段数量最多不得超过一个。若投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过1个，则依开标顺序（按标段划分顺序，先开第一标段，再开第二标段），按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名名次高的投标人获得中标资格。

2、各标段人员配备要求：

| 标段号 | 项目负责人 | 各标段最少配备人员数量及要求（除项目负责人） |
| --- | --- | --- |
| 一标段 | 1名 | 1名环境类或土壤类专业高级工程师或博士 3名中级及以上职称工程师 |
| 二标段 | 1名 | 1名化学类或土壤类或环境类专业高级工程师或博士 2名中级及以上职称工程师 |

注：投标单位须按照所投标段的要求配备相应人员，投标文件中提供投标单位为上述人员缴纳的2017年9月至2018年2月社保证明复印件。

3、项目时间要求：

| 标段号 | 标段内容 | 时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 苏州工业园区场地环境调查及风险评估定点供应商 | 初步环境调查须在两月内出初步调查报告 详细环境调查须在三月内出详细调查报告 | 如因特殊情况未能在规定的时间内出报告，应事先与采购人沟通，征得采购人同意后可适当延长出报告周期 |
| 二标段 | 苏州工业园区场地环境调查监理定点供应商 | 在调查报告完成后两周内完成 |  |

4、项目开展要求：

A.第一标段项目开展具体要求：

（1）开展要求及相关流程：

中标单位根据苏州工业园区国土环保局的具体要求开展委托工作，并对苏州工业园区国土环保局负责；完成指定项目后，应按苏州工业园区国土环保局要求出具相关书面材料，并拟定费用通知单，经苏州工业园区国土环保局审核后作为结算凭据。

第一标段场地环境调查及风险评估咨询的具体流程详见下图。

场地环境调查及风险评估工作流程简图

中标单位根据委托评估协议书的要求开展调查评估工作。对在调查评估过程中发现由于委托方提供的资料不全，且由于补送资料不及时而严重影响评估进度的，由评估机构提出要求延长评估时间的书面申请，经苏州工业园区国土环保局核准后给予调整评估时间。

按照苏州工业园区国土环保局的要求开展调查评估工作。

中标单位向苏州工业园区国土环保局出具调查及风险评估报告，报告应附具从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。

中标单位应加强对检测单位、采样单位的管理，对采样单位、检测单位的样品采集、制备、保存、流转和分析负责，如出现采样单位和检测单位违反国家法律法规、违反行业规定，或者弄虚作假，苏州工业园区国土环保局将对中标单位予以警告直至不再对其进行委托，并保留追究造成苏州工业园区国土环保局损失的责任。

中标单位应加强对场地调查和风险评估资料的保管，场地调查和风险评估评估工作全面完成后，场地调查和风险中标单位应将苏州工业园区国土环保局认为必要的有关资料返还给苏州工业园区国土环保局；其余资料，中标单位应按苏州工业园区国土环保局要求存档保管，并应及时满足苏州工业园区国土环保局对评估资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的中标单位，苏州工业园区国土环保局将予以警告直至不再对其进行委托。

（2）中标单位须自行选择有资质有能力的检测单位，并签订协议，协议报苏州工业园区国土环保局备案，中标单位选定的检测单位必须具有以下条件：

a．具有国家计量认证合格资质（CMA），且其资质详细清单中必须具备与土壤和地下水检测项目相关的能力，检测能力在500项以上（其中VOC检测项目不少于50项，SVOC检测项目不少于20项）。

b．具备检测重金属、有机物等仪器设备，仪器设备为自有非租赁，提供支付凭证或购买合同，资产独立使用证明等资料。

c．实验室分析人员满足实验需求，配备符合国家要求的职业资格认定机构认定的环境、土壤或化学高级职称技术人员或博士不少于2名；配备符合国家要求的职业资格认定机构认定的环境、土壤或化学中级职称技术人员或硕士不少于5名，提供单位为其缴纳的2017年8月至2018年1月的社保证明和职业资格证书或学位证书。

d．建有土壤样品保存库，并建有样品可追溯机制。

e．三年内环保及相关业务领域无行政处罚，无认可委、认监委的相关处罚。

（3）中标单位可自行采样，也可选择有能力的采样单位，并签订协议，协议报苏州工业园区国土环保局备案，中标单位自行采样或选定的采样单位必须具有以下条件：

a．必须具有Geoprobo或类似Geoprobo的土壤及地下水采样专业设备1台以上（含1台）及配套材料，采样设备为自有非租赁，提供购置发票复印件。

b．三年内环保及相关业务领域无行政处罚。

c．采样人员为从业单位员工，满足采样需求。从业单位配备符合国家要求的职业资格认定机构认定的环境、土壤或化学专业高级职称技术人员或博士不少于1名；配备符合国家要求的职业资格认定机构认定的环境、土壤或化学中级职称技术人员或硕士不少于3名，提供单位为其缴纳的2017年8月至2018年1月的社保证明和职业资格证书或学位证书。

（4）中标单位不得拒绝苏州工业园区国土环保局的任务安排；

（5）中标单位需按照国家现行法律法规组织并协调检测、采样单位开展场地调查及风险评估，并对采样、检测和调查评估结果承担责任；

（6）中标单位在调查期间，须按照相关规范妥善保管样品，样品保管时间三年以上，并做好采样、检测质量管理工作，调查报告中体现质量管理情况，质量控制相关资料原件备查；

（7）在合同期内，中标单位、采样单位检测单位须接受采购方的管理办法和考评，具体管理办法由采购人另行规定，考评不合格的，中标人有权解除合同或不再发包；

（8）未经采购人同意，场地调查、采样、检测等工作不得分包转包，否则采购人有权解除合同。

B.第二标段项目开展具体要求：

中标单位根据苏州工业园区国土环保局的具体要求开展委托工作，并对苏州工业园区国土环保局负责； 完成指定项目后，应按苏州工业园区国土环保局要求出具相关书面材料，并拟定费用通知单，经苏州工业园区国土环保局审核后作为结算凭据。

中标单位向苏州工业园区国土环保局出具调查及风险评估监理报告，报告应附具从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担者，从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核、审定人，上述人员均需亲笔签字确认。

中标单位不得拒绝苏州工业园区国土环保局的任务安排；在合同期内，中标单位须接受采购方的管理办法和考评，具体管理办法由采购人另行规定，考评不合格的，中标人有权解除合同或不再发包。

中标单位应对苏州工业园区场地调查及风险评估过程进行监理。涉及调查方案、现场采样、现场记录与快速检测、样品运输、样品交接、样品保存、签证等过程监理。主要监理内容为：

（1）采样单位是否制定采样方案，现场采样设备是否齐全并符合相关规范要求；

（2）现场钻井、取样等操作是否符合规范，是否制定规范的记录表并进行现场记录和现场快速检测；

（3）样品保存和运输过程是否符合相关技术规范；

（4）送样单位和检测单位样品交接过程，检测单位是否及时对样品检测分析。

4、投标单位须对苏州工业园区国土环保局提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现中标单位有泄密行为，采购方有权解除合同并追究其相关责任。

5、如发现中标单位出现弄虚作假行为的，采购方有权解除合同并追究其相关责任。

6、投标人须在苏州大市范围内有固定的办公场所（非住宅小区类，下同）。如注册地在苏州大市范围内或已在苏州大市范围内有固定办公场所的，则提供相关产权证明材料复印件。如注册地为非苏州大市范围内且未在苏州大市范围内有固定办公场所的，则须在投标文件中承诺中标后一个月内在苏州大市范围内成立固定的办公场所。成立后须将相关产权资料留采购人备案。未按招标文件要求成立的或未将相关资料给采购人的，采购人有权终止合同。

7、合同期内的具体项目通过随机形式发包给中标单位。

三、其他说明：

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人应对所投标段内的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

4、报价（收费标准）应包括投标人服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5、本次项目服务时间为：两年。

6、合同价款的结算和支付：本项目按实际完成工作量结算，每年结算一次，结算时间为每年11月底前。如因当年业务费总额超过当年预算金额，超出部分结转到下一年度结算。若第一标段场地环境调查及风险评估报告经专家评审不通过的，则采购方不予支付相关费用。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的内容为准。

四、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于进一步做好政府采购正常贯彻执行工作的通知》（苏财购（2017）10号）文件的规定：

（一）节能产品和环境标志产品

若本次采购的产品属于《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的品目时，应当采购清单中的产品（含强制采购和优先采购的产品）。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准，也可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。供应商须在投标文件中提供网站公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中相关产品信息的截图资料。清单截图资料以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（二）小微企业的价格分评审：

1、中小微型企业的认定：

中小微企业在投标文件中提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或提供签署的《中小企业声明函》附带最新一期的企业纳税证明（提供上一年度企业所得税汇算清缴单，该清缴单上须明确显示年度营业收入总额。当年新设立的企业，应提供税务部门出具的上月度营业收入证明）、社保缴纳证明（提供有社保部门盖章的上一年度12月份的社保证明，该证明上须明确显示供应商从业人员数量。当年新设立的企业，应提供有社保部门盖章的上月末的社保证明，该证明须明确显示供应商从业人员数量）时，符合国家规定标准的可以认定为中小微企业。未按采购文件的规定在投标文件中提供中小微企业认定书或《中小企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

2、价格分的折扣：

对于小型企业产品或服务的价格给予6%的扣除，对微型企业产品或服务的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

五、信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：投标文件递交截止时间。

2、查询渠道：

统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的供应商，应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

4、信用记录使用规则：

在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

# 第五章 合同主要条款

合同主要条款

依据甲方委托苏州诚和招投标咨询有限公司 进行本项目政府采购（采购编号：    ）的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1采购的服务内容概述：详见第四章

1.2服务具体范围：详见第四章

1.3服务期限：详见第四章

1.4合同价款的组成：合同价款包含甲方应付乙方的全部款项，详见第四章

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1中标通知书；

2.2乙方中标的投标文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1支付步骤和比例：详见第四章

3.2根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票。

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

3.4、支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

四、服务工作管理、检查考核

详见第四章

五、不可抗力

5.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

5.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

六、合同的解除和转让

6.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

6.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

6.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

6.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

6.2.3 因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

6.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

6.4合同的部分和全部都不得转让。

七、违约责任

7.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

7.2 甲方违约责任。甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当承担逾期付款违约责任。

7.3 乙方违约责任。

7.3.1甲方有权按照本合同第四条规定对乙方进行考核，并按照考核办法的规定要求乙方承担相应责任。

7.3.2 乙方承担的违约金不足以赔偿甲方实际损失的，甲方有权要去乙方继续赔偿。

7.3.3乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担责任。

八、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并经单位盖章后生效。合同签订后七个工作日内须送政府采购监督管理部门备案。

十、其他

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

十、附则

10.1本合同一式  份，甲方、乙方各执  份，政府采购监督管理部门备案一份，采购代理机构一份。

10.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

10.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、投标文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

10.4 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第六章 评分标准

一、评标办法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低进行排名，如出现有评标总得分相同的，以投标报价得分较高者优先排名，如果投标报价得分也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定优先排名次序。第一标段排名在前8位的投标人作为中标候选人，第二标段排名在前3位的投标人作为中标候选人。

如递交投标文件并实质性响应采购文件的供应商数量（N）小于或等于拟采购的供应商数量，则实际采购的供应商数量为N-2家。若本次招标第一标段中标单位不足8家，第二标段中标单位不足3家，剩余数量均不再重新采购。

本次招标每个投标人的累计中标标段数量最多不得超过一个。若投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过1个，则依开标顺序（按标段划分顺序，先开第一标段，再开第二标段），按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格并且由该标段的综合评分由高到低排名名次高的投标人获得中标资格。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分（计算结果四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标人的综合得分。

以下评分标准适用于第一标段

二、评分标准

(一)商务报价：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在投标单位各行业范围的报价中选择最大下浮率确定为该行业范围的基准报价，基准报价得分见下表：

| 项目 | 单个项目行业类型 | 基准报价得分 |
| --- | --- | --- |
| 1、调查及风险评估 | 危废处置、化工 | 2 |
|  | 医药、电子、表面处理 | 3 |
|  | 其他 | 3 |
| 2、采样 | 土壤及地下水 | 2 |
| 3、检测 | 土壤 | 5 |
|  | 地下水 | 5 |

第三步：将有效投标人所报的报价与基准报价相比较：等于基准报价的得该项报价满分，其他投标人的该项报价得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=[（1-评标基准报价）/（1-有效投标报价）]×该项基准报价得分

第四步：将投标人的各行业范围的报价得分项目相加，即为投标人的价格得分。

（二）技术方案：25分

1、项目具体调查及风险评估技术方案：10分

调查方案及风险评估技术要点完整，措施有效扎实，有针对性得10分；良好得8分，一般得6分；较差得4分。

2、项目服务方案：6分

根据投标单位的服务承诺、响应方式、与采购方的配合工作等进行打分，针对性强得6分；良好得4分；一般得2分；较差得1分。

3、响应时间承诺：6分

投标人承诺在接到采购人通知后（承诺到场时间为X）：

X≤1小时，得6分；1＜X≤2小时，得4分；X＞2小时，得2分。

注：如投标人中标后未按照承诺的响应时间履行的，则采购人在对其考核时可进行扣分；如三次及以上未履行上述承诺的，采购人有权终止合同。

4、应急方案：3分

根据针对紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施等进行打分，有针对性得3分；良好得2分；一般得1分。

（三）拟投入本项目的人员情况比较：22分

1、投标单位拟投入本项目的高级工程师（土壤类或环境类专业）的数量比较：10分

数量排名第一的，得10分；排名第二的，得8分；排名第三的，得6分；其余得4分。

注：投标文件中提供职称证书复印件及投标单位为其缴纳的2017年9月至2018年2月的社保证明，原件备查。

2、投标单位拟投入本项目的中级工程师（土壤类或环境类专业）的数量比较：8分

数量排名第一的，得8分；排名第二的，得6分；排名第三的，得4分；其余得2分。

注：投标文件中提供职称证书复印件及投标单位为其缴纳的2017年9月至2018年2月的社保证明，原件备查。

3、人员配备方案：4分

人员配置及安排方案科学合理、责任清晰得4分；良好得3分；一般得2分；较差得1分。

（四）项目经验：15分

1、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估单项合同金额不少于100万的项目业绩，有一份得3分，最高得6分。

2、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估单项合同金额在30万（含）-100万（不含）之间的项目业绩，有一份得2分，最高得4分。

3、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估项目，无具体合同金额的，有一个得0.5分，最高得5分。

注：同一类似项目业绩合同在上述1-3项中不可重复计分。投标文件中须提供合同或委托单复印件，原件备查。

（五）投标人综合实力：10分

1、自2015年1月1日至今参与国家场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得3分；此项最高得6分。

2、自2015年1月1日至今参与省场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得2分；此项最高得4分。

3、自2015年1月1日至今参与市、区级场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得1分；此项最高得2分。

4、具有县区级污染场地调查规划的或场地调查数据库建设经验的或获得高新技术企业认定，有1项得1分，此项最高得2分。

5、投标单位有检测实验室，并获得CMA认证的，得3分；

6、自2015年1月1日至今获得政府补贴、补助，或获得行业、政府颁发的奖项，有1项得1分，此项最高得2分。

注：上述1-6项累计得分不可超过10分。投标文件中提供合同或甲方证明、证书等相关证明材料复印件，原件备查。

（六）企业管理制度、质控体系：2分

根据投标单位企业内部组织机构图、企业内部工作流程图、企业内部质量控制制度、保密管理制度、企业内部业务档案管理制度、企业内部人事管理制度、企业内部财务管理制度等酌情打分，最高得2分。

（七）投标文件规范性、完整性：6分

（1）是否按招标文件规定的顺序装订：1分

（2）是否按招标文件规定提供所有内容：0.5分

（3）是否有投标文件目录、编页码：0.5分

（4）是否有利于评委评审、查阅：4分

以下评分标准适用于第二标段

二、评分标准

(一)价格基准分：20分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格，为有效投标报价。超财政预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在投标单位各面积范围的报价中选择最大下浮率确定为该面积范围的基准报价，基准报价得分见下表：

| 单个项目面积类型 | 基准报价得分 |
| --- | --- |
| 1ha以下 | 6 |
| 1-3公顷 | 8 |
| 3公顷以上 | 6 |

第三步：将有效投标人所报的报价与基准报价相比较：等于基准报价的得该项报价满分，其他投标人的该项报价得分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=[（1-评标基准报价）/（1-有效投标报价）]×该项基准报价得分

第四步：将投标人的各行业范围的报价得分项目相加，即为投标人的价格得分。

（二）技术方案：25分

1、项目调查及风险评估监理方案：10分

调查及风险评估监理要点完整，措施有效扎实，有针对性得10分；良好得8分，一般得6分；较差得4分。

2、项目服务方案：6分

根据投标单位的服务承诺、响应方式、与采购方的配合工作等进行打分，针对性强得6分；良好得4分；一般得2分；较差得1分。

3、响应时间承诺：6分

投标人承诺在接到采购人通知后（承诺到场时间为X）：

X≤1小时，得6分；1＜X≤2小时，得4分；X＞2小时，得2分。

注：如投标人中标后未按照承诺的响应时间履行的，则采购人在对其考核时可进行扣分；如三次及以上未履行上述承诺的，采购人有权终止合同。

4、应急方案：3分

根据针对紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施等进行打分，有针对性得3分；良好得2分；一般得1分。

（三）拟投入本项目的人员情况比较：22分

1、投标单位拟投入本项目的高级工程师（土壤类或环境类专业）的数量比较：10分

数量排名第一的，得10分；排名第二的，得8分；排名第三的，得6分；其余得4分。

注：投标文件中提供职称证书复印件及投标单位为其缴纳的2017年9月至2018年2月的社保证明，原件备查。

2、投标单位拟投入本项目的中级工程师（土壤类或环境类专业）的数量比较：8分

数量排名第一的，得8分；排名第二的，得6分；排名第三的，得4分；其余得2分。

4、投标单位拟投入本项目的工程师有监理上岗证书的：4分

注：投标单位拥有环境影响评价工程师资格证、环保部环境评估中心颁发的环境监理培训合格证、环保部环境影响评价司颁发的环境监理岗位证书，有1个得1分，最高得4分。

（四）项目经验：15分

1、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的污染场地修复监理的类似项目业绩，有一份得3分，最高得9分。

2、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估单项合同金额不少于100万的类似项目业绩，有一份得2分，最高得4分。

3、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估单项合同金额30万（含）-100万（不含）的项目业绩，有一份得1分，最高得2分。

4、投标单位提供2015年1月1日至今已完成或正在实施的场地调查及风险评估项目，无具体合同金额的，有一个得0.5分，最高得2分。

注：同一类似项目业绩合同在上述1-4项中不可重复计分；1-4项累计得分不可超过15分。投标文件中提供合同或委托单复印件，原件备查。

（五）其他得分：10分

1、自2015年1月1日至今参与国家场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得3分；此项最高得6分；

2、自2015年1月1日至今参与省场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得2分；此项最高得4分；

3、自2015年1月1日至今参与市、区级场地环境调查、修复制度制定，并成为重要成员单位的，有一项得1分；此项最高得2分；

4、具有县区级污染场地调查规划经验的或场地调查数据库建设经验的或获得高新技术企业认定的，有1项得2分，此项最高得2分；

5、投标单位有检测实验室，并获得CMA认证的，得3分；

6、自2015年1月1日至今获得政府补贴、补助，或获得行业、政府颁发的奖项，有1项得1分，此项最高的2分；

注：上述1-6项累计得分不可超过10分。投标文件中提供合同或甲方证明、证书等相关证明材料复印件，原件备查。

（六）企业管理制度、质控体系：2分

根据投标单位企业内部组织机构图、企业内部工作流程图、企业内部质量控制制度、保密管理制度、企业内部业务档案管理制度、企业内部人事管理制度、企业内部财务管理制度等酌情打分，最高得2分。

（七）投标文件规范性、完整性：6分

（1）是否按招标文件规定的顺序装订：1分

（2）是否按招标文件规定提供所有内容：0.5分

（3）是否有投标文件目录、编页码：0.5分

（4）是否有利于评委评审、查阅：4分

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，对于有原件备查要求的，相关原件必须在投标截止时间前与投标文件同时提交给现场工作人员以供评标委员会核实，否则对应评分项目不得分。

（全文完）